# Tydzień II (22-28.03.2018) – zakończony

Aktualizacja składu zespołu o nowego członka: Weronika Kołodziej.  
Przydzielona do zadań z grupy 5 i 6.

## Zrealizowane cele:

**1c, 2a, 6a.**

**Komentarz:** *Pierwszy tydzień stał pod znakiem „nie mam podstaw, żeby wywnioskować coś więcej na ten temat”. Prace w zakresie research’u i analizy danych powinny były przynieść więcej informacji dla całej ekipy. Wnioskiem z tego tygodnia jest potrzeba zaangażowania większej ilości ludzi do zespołów przygotowujących podstawy dla innych razem z większym naciskiem na realizację zadań w zadanym czasie.*

## Cele na kolejny tydzień:

**Modyfikacja planu działania na tydzień trzeci:  
-zespół researchowy składa się teraz z następujących osób:***Filip* ***Maciąg,*** *Huber****t Miś,*** *Kamil* ***Motyka,*** *Krzysztof* ***Nowicki,*** *Weronika* ***Kołodziej,*** *Adrian* ***Mularczyk***

**-zespół do analizy danych natomiast składa się z:**Joanna **Podsiadło,** Wiktoria **Porzucek,** Aleksandra **Pachołek,** Piotr **Kwapisz,** Szymon **Kwapiński,** Krzysztof **Nowicki**

**Tak utworzone zespoły PRIORYTETOWO wykonują zadania grup podstawowych 5 i 3, a po ich wykonaniu przystępują do realizacji swoich zadań w poprzednim podziale (który może się zmienić w zależności od potrzeb).**

**Uwagi do zadań priorytetowych:***Każdy efekt pracy zespołu 5. ma bezpośrednio zostać przekazany do zespołu 3. ze względu na specyfikę ich pracy. Ponadto wynik prac ma być przedstawiony w formie sprawozdania dostępnego do wglądu dla każdego członka zespołu projektowego! Pomoże to dokonać decyzji do kolejnych zadań oraz pozwoli uniknąć powtarzających się pytań marnujących czas, a ponadto będzie to dobrym wstępnym przygotowaniem do dokumentacji całości projektu.*

**ALERT ŚWIĄTECZNY: Zadania zespołu 3. i 5. mają bardzo wysoki priorytet, więc w związku ze świętami obejmującymi praktycznie cały tydzień projektowy nie oczekuje się pracy na pełnych obrotach, ale poświęcenia chwili czasu wolnego i pchania prac do przodu. Mile widziane byłyby prace zmierzające ku końcowi, gdy zespół będzie wchodzić w kolejny tydzień.**

**Ustalenia dodatkowe: Zespół ustalił, że terminem końcowym, w który będzie celował jest koniec kwietnia, w związku z czym zespół nadzorujący (7.) zobowiązany jest do przedstawienia w następnym tygodniu szerszego planu obejmującego kamienie milowe i węższe daty realizacji kolejnych kroków.**